ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2025											 № 00

О внесении изменения в постановление Администрации Новоселовского сельского поселения № 40 от 07.03.2024 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоселовского сельского поселения на 2024-2028 годы»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Новоселовского сельского поселения № 40 от 07.03.2024 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоселовского сельского поселения на 2024-2028 годы»» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории Новоселовского сельского поселения на 2024-2028 годы» изложить в новой редакции:

# «Паспорт
муниципальной программы «Благоустройство территории Новоселовского сельского поселения на 2024-2028 годы»

| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новоселовского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня привлекательности территории для проживания и улучшение качества жизни населения на территории Новоселовского сельского поселения |
| Задача муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Новоселовского сельского поселения |
| Основное мероприятие муниципальной программы | 1) Основное мероприятие "Работы по благоустройству кладбищ на территории Новоселовского сельского поселения" 2) Основное мероприятие "Работы по благоустройству территории Новоселовского сельского поселения" |
| Мероприятия муниципальной программы | Работы по благоустройству кладбищ на территории Новоселовского сельского поселения; Мероприятия по установке и ремонту детских площадок; Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; Мероприятия по вывозу крупногабаритного мусора; Освещение населенных пунктов. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Повышение уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории поселения. Устойчивое и эффективное функционирование объектов благоустройства и инфраструктуры, расположенных на территории поселения; |
| Сроки реализации | 2024-2028 гг. |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Новоселовского сельского поселения при условии инициативы от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и их доли софинансирования при реализации проектов. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024-2028 годы составляет 2 468,46 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет (прогноз) – 856,92 тыс. рублей; - местный бюджет – 1506,04 тыс. руб.; - внебюджетные источники – 105,500 тыс. руб. Финансирование муниципальной программы по годам: - 2024 год –2103,66 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет (прогноз) – 856,92 тыс. рублей; - местный бюджет – 1141,24 тыс. руб.; -внебюджетные источники – 105,500 тыс. рублей; - 2025 год 364,8 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет – 0 рублей; - местный бюджет – 364,8 тыс. рублей.; -внебюджетные источники – 0 рублей; - 2026 год – год 0,0 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет – 0 рублей; - местный бюджет – 0,0 тыс. рублей -внебюджетные источники – 0 рублей; - 2027 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет – 0 рублей; - местный бюджет – 0,0 тыс. рублей; -внебюджетные источники – 0 рублей; - 2028 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет – 0 рублей; - местный бюджет – 0,0 тыс. рублей -внебюджетные источники – 0 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение внешнего вида муниципального образования, повышение уровня комфортности и благоустройства территории Новоселовского сельского поселения |

»

1.2.  Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Система программных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Новоселовского сельского поселения на 2024-2028 годы»:

| № | Наименование мероприятия Исполнитель |  | Сроки реализации | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | Всего | Средства ФБ | Средства ОБ (прогноз) | Средства МБ | Внебюджетные средства | Наименование | Значение |
| 1. | Удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; | Администрация Новоселовского сельского поселения | 2024 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | Сокращение доли аварийных деревьев | Не менее 10 в год |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 2. | Вывоз крупногабаритного мусора и ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Новоселовского сельского поселения | 2024 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Уменьшение количества несанкционированных свалок | Не менее 1 убранной несанкционированной свалки ежегодно и вывоз не менее 100 куб.м КБО |
|  |  |  | 2025 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 3. | Освещение населенных пунктов. | Администрация Новоселовского сельского поселения | 2024 | 690,0 | 0 | 0 | 690,0 | 0 | Количество улиц с работающим уличным освещением | 100% улиц с уличным освещением |
|  |  |  | 2025 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 4. | Устройство ограждения кладбища по адресу: Томская область, Колпашевский район, 50 м на юго-восток от д. Маракса, участок 2 | Администрация Новоселовского сельского поселения | 2024 | 1093,66 | 0 | 856,92 | 131,24 | 105,50 | Повышение качества оказания похоронных и мемориальных услуг населению |  |
|  | Установка и ремонт детских площадок | Администрация Новоселовского сельского поселения | 2024 | 70,0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 | Количество соответствующих стандарту детских игровых площадок на территории поселения | Доведение до 100% |
|  |  |  | 2025 | 64,8 | 0 | 0 | 64,8 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |

»

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Новоселовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Новоселовского сельского поселения.

Глава поселения				                                  С.В. Петров